**PRODUCT BACKLOG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT** | **ID** | **Story** | **ESTIMATE** | **PRIORITY** |
| 1 | RF001 | Tìm model thích hợp cho app nhận diện khuôn mặt | 2 ngày | High |
| RF003 | Thiết kế giao diện xác thực | 4 ngày | High |
| RF005 | Viết Dockerfile | 2 ngày | Medium |
| 2 | RF006 | Kiểm thử model, chọn model | 2 ngày | Low |
| RF008 | Code giao diện trang đăng nhập, đăng ký | 3 ngày | High |
| RF009 | Code giao diện trang home | 2 ngày | High |
| RF010 | Thiết lập service EC2 AWS | 3 ngày | Medium |
| RF011 | Thiết lập tên miền | 1 ngày | Medium |
| 3 | RF012 | Viết API nhận diện | 4 ngày | High |
| RF016 | Triển khai API | 3 ngày | Medium |
| RF013 | Tích hợp API | 3 ngày | High |
| 4 | RF017 | Triển khai ứng dụng | 1 tuần | High |