**SPRING 3 BACKLOG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Story** | **TASK** | **ESTIMATE** | **OWNER** | **STATUS** | **DAY** | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| RF012 | Viết API nhận diện | Viết API Login,  Register | 3 ngày | Dương | Done | x | x | x |  |  |  |  |
| Viết API Home | 1 ngày | Dương | Done |  |  | x |  |  |  |  |
| RF016 | Triển khai API | Build docker | 1 ngày | Tính | Review |  |  |  | x |  |  |  |
| Triển khai API lên EC2 trên AWS | 2 ngày | Tính | Review |  |  |  | x | x |  |  |
| RF013 | Tích hợp API | Tích hơp Api Login và Register vào App. | 2 ngày | Phát | Review |  |  |  |  |  | x | x |
| Tích hợp API Home vào App. | 1 ngày | Phát | Review |  |  |  |  |  |  | x |